**Pendências do módulo 2/3 que serão ajustadas no módulo 3/3**

**Coluna de conteúdo.**

1 - Substituir o texto prévio por um ícone na coluna de conteúdo, sendo possível a visualização da prévia ao passar o mouse em cima do ícone e a exibição completa ao clicar no ícone.

2 - Adicionar destaque no termo buscado dentro do contexto exibido no modal.

**Campo de data.**

            BUG – O campo data está trazendo datas anteriores a pesquisa.

            exp.: 14/10/2020 a 15/10/2020 está trazendo datas como 13/10/2020

**Tela de contrato.**

            Trocar a informação exibida no grid

·         Anexo para Anexo do contrato

·         Aditivo para Aditivo do contrato

**Primeiros ajustes levantados do front-end.**

            Botões para limpar os campos de data da tela de minerar.

            Aumentar tamanho das fontes para melhor leitura.

            Botões de transição das páginas.

**Módulo 3/3**

Filtros da tela linha do tempo.

·         Nome do contrato

·         Período de data X a Y

·         Tipo de documento

·         Ocorrência de impacto

·         Assunto destaque

·         Termos sensíveis

**Modo de exibição da linha do tempo**

(Em análise para melhor atender dentro das expectativas).

Obs. Devido a alterações na estrutura do projeto para melhor atender os requisitos solicitados pelo cliente e imprevistos que vieram a ocorrer durante o desenvolvimento, ficou acordado na reunião do dia 20/10/2020 com duração das 20:00 às 21:40 (1:40) que a cláusula 5.2 não poderá ser acionadas já que prazo de entrega provavelmente excederá os 100 dias corridos.

Segue a cláusula:

 “5.2 A CONTRATADA não poderá superar o prazo de 100 (cem) dias para o Desenvolvimento do SOFTWARE contratado, sob pena de devolução de 50% (cinquenta por cento) do valor pago pela CONTRATANTE correspondente aos serviços já executados. Não serão considerados os eventuais atrasos impostos à CONTRATADA pela CONTRATANTE, conforme exposto na subcláusula 9.3.”

**Adições que não foram comentadas por nós na reunião:**

1. **Vamos precisar de todo o código comentado e validado para darmos como concluída a fase 3.**
2. **Gostaríamos de validar a fase 3 já utilizando a nuvem da nossa conta. Por favor, nos orientem qual e como.**